ПРИМОРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

ПРИМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

### РЕШЕНИЕ

| 30 сентября 2010 года | № 19/39 |
| --- | --- |

# Об утверждении Положения «О порядке ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Приморского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2006г. №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Приморского сельского поселения,

Приморская сельская Дума

РЕШИЛА:

- Утвердить прилагаемое Положение «О порядке ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Приморского сельского поселения.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

- Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Приморского сельского поселения                             И.И. Чижов

|  |  | Утверждено решением Приморской сельской Думы от 30.09.2010г. №19/39 |
| --- | --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ПРИМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.	Настоящий Порядок определяет правила организации проведения
работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик
автомобильных дорог общего пользования местного значения и их участков
(далее именуются - автомобильные дороги) и поддержанию надлежащего
технического состояния автомобильных дорог.

2.	В настоящем Порядке используются следующие понятия:
 автомобильные    дороги    общего    пользования    местного  значения Приморского сельского поселения -   автомобильные дороги, мосты   и   иные   транспортные   сооружения   в   границах Приморского сельского поселения, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений федерального, регионального и межмуниципального значения;

ремонт автомобильных дорог - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог;

содержание автомобильных дорог - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

коммуникации, инженерные коммуникации - сети тепло-, газо, -электро-, водоснабжения, водоотведения, и иные трубопроводы и кабельные сети;

пользователи автомобильных дорог - граждане и юридические лица, являющиеся участниками дорожного движения, а также осуществляющие хозяйственную и иные виды деятельности в полосе отвода;

уполномоченный орган – Администрация  Приморского сельского поселения.

3.Сеть  автомобильных  дорог Приморского  сельского  поселения является  составной  частью инженерной инфраструктуры Приморского сельского поселения и формируется на основе генеральных планов их застройки и развития.

4.Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством.

5.	Работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог
осуществляются в следующем порядке:

оценка технического состояния автомобильных дорог; планирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог; разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее именуются - проекты работ) или расчеты стоимости работ по ремонту или содержанию автомобильных дорог (далее именуется - сметный расчет); проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог; приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

- Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, установленном действующим законодательством, уполномоченным органом.

- Администрация Приморского сельского поселения по результатам оценки технического состояния автомобильных дорог осуществляет планирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в пределах средств бюджета Приморского сельского поселения, предусмотренных на указанные цели, и утверждает план разработки проектов работ или сметных расчетов по ремонту и содержанию автомобильных дорог, на основании которого организует разработку проектов работ или сметных расчетов.

В случае если предусмотренный на содержание автомобильных дорог размер средств бюджета Приморского сельского поселения на очередной финансовый год и последующие периоды ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами денежных затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог, уполномоченный орган определяет виды работ, обязательные к выполнению при содержании автомобильных дорог, и периодичность выполнения определенных работ в соответствии с предусмотренным    на    указанные    цели    размером    средств    бюджета

Приморского сельского поселения на очередной финансовый год.

8.	Разработка проектов работ и сметных расчетов осуществляется
организациями,   определенными   по   результатам   конкурсов   (аукционов), проводимых      администрацией Приморского      сельского

поселения в порядке, установленном действующим законодательством, и утверждаются     администрацией     Приморского     сельского поселения.

9. Разработка проектов работ или сметных расчетов осуществляется в соответствии с:

классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог;

периодичностью проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, утверждаемыми действующим законодательством.

10.	Работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог проводятся в соответствии с утвержденными проектами работ или сметными расчетами организациями,    определенными    на    основании    результатов    конкурсов

(аукционов),    проводимых    администрацией    Приморского сельского     поселения в     порядке,     установленном     действующим законодательством.

11.	В документации об аукционе при проведении аукциона на
осуществление работ по содержанию автомобильных дорог
предусматривается:

согласование с администрацией Приморского сельского поселения объемов и сроков проведения подрядными организациями мероприятий по подготовке к работе в зимних условиях;

обязательства подрядной организации при возникновении на обслуживаемом участке автомобильной дороги препятствий для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы (дорожно-транспортные происшествия, просадки, оползни, камнепады, большие снежные отложения и т.п.) по обеспечению принятия незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению движения транспортных средств;

ограждение мест производства работ и организация движения транспортных средств в зоне производства работ в соответствии со схемами, согласованными заказчиком работ по содержанию автомобильных дорог и органами государственной инспекции безопасности дорожного движения.

12.	В конкурсной документации (документации об аукционе) при
проведении конкурса (аукциона) на осуществление работ по ремонту
автомобильных дорог предусматриваются следующие обязательства
подрядной организации:

содержание участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне производства работ;

ограждение мест производства работ и организации движения транспортных средств в зоне производства работ в соответствии со схемами, согласованными заказчиком работ по ремонту автомобильной дороги (ее участка) и органами государственной инспекции безопасности дорожного движения.

13.	При выполнении работ по содержанию автомобильных дорог в
приоритетном порядке должны выполняться следующие виды работ:
        работы, влияющие на безопасность дорожного движения, в том числе
восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, дорожных
знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и
борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

работы, влияющие на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, конусов дорожных сооружений, элементов водоотвода, приведение полосы отвода в нормативное состояние.

14. В целях организации контроля за ходом выполнения работ по содержанию  автомобильных дорог подрядным  организациям  в  пределах

средств     бюджета     Приморского     сельского     поселения, предусмотренных на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, рекомендуется создавать центры контроля транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, оснащенные необходимым оборудованием и программным обеспечением.

15. Приемка результатов выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных	дорог осуществляется администрацией Приморского    сельского  поселения     в     соответствии     с требованиями и условиями заключенного государственного контракта на выполнение указанных работ в установленном действующим законодательством порядке.

- Запрещается прокладка любых коммуникаций в полосе отвода вдоль автомобильных дорог общего пользования без согласования технических условий прокладки с уполномоченным органом.

- Прокладка и переустройство коммуникаций через существующие автомобильные дороги общего пользования осуществляются за счет средств владельцев этих коммуникаций на основании разрешений и технических условий.

- Заказчики, осуществляющие прокладку инженерных коммуникаций через автомобильные дороги общего пользования, обязаны полностью возместить ущерб, причиненный автомобильной дороге в результате производства этих работ.

- Перекладка и переустройство существующих инженерных коммуникаций, проложенных и построенных в законном порядке, вызываемое строительством, реконструкцией или ремонтом автомобильных    дорог    общего    пользования    осуществляются    за    счет средств    бюджета   Приморского    сельского    поселения    на основании технических условий.

- При прокладке любых коммуникаций на землях автомобильных дорог общего пользования уполномоченный орган имеет право на осуществление надзора за проведением этих работ и участие в приемке этих коммуникаций в эксплуатацию.

- Все затраты на прокладку коммуникаций, устройство сооружений, дополнительное усиление конструкций и прочие, связанные с прокладкой коммуникаций дополнительные расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования, несут владельцы коммуникаций.

- Владельцы коммуникаций обязаны обеспечивать их эксплуатацию в соответствии с нормами и содержать их в технически исправном состоянии, исключающем порчу искусственных сооружений автомобильных дорог общего пользования.

23. Строительство, реконструкция и ремонт примыканий и пересечений других автомобильных дорог с автомобильными дорогами общего пользования допускается в местах, указанных уполномоченным органом, при наличии проектной документации, разработанной, согласованной и утвержденной в установленном порядке.

24. Все затраты, связанные с устройством пересечений и
примыканий, включая дополнительные работы, связанные с
обеспечением безопасности движения, водоотвода и других работ,
установленных	нормами,        несет        заказчик, осуществляющий строительство пересечения или примыкания.

25. Уполномоченный орган вправе требовать от юридических и физических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию или ремонт примыканий и пересечений автомобильных дорог общего пользования без согласования с территориальным дорожным органом, произвести разборку сооружений и привести автомобильную дорогу в первоначальный вид. В случае отказа от выполнения таких работ или уклонения от принятия обязательств по их выполнению в согласованные сроки, уполномоченный орган вправе принять меры по приведению автомобильной дороги в первоначальный вид, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Глава Приморского сельского поселения                                      И.И. Чижов