П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Приморского сельского поселения

Быковского муниципального района Волгоградской области

| 13 февраля 2020 г. | №25 |
| --- | --- |

п. Приморск

О предупредительных мероприятиях по обеспечению  безаварийного пропуска паводковых вод на территории Приморского сельского поселения в 2020 году

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994  №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод и своевременного проведения предупредительных противопаводковых  мероприятий на территории Приморского сельского поселения в 2020 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Образовать    комиссию по оценке готовности Приморского сельского поселения  к паводковому периоду и утвердить ее состав (Приложение 1).

- Утвердить план предупредительных противопаводковых мероприятий на 2020 год (Приложение 2).

- Утвердить перечень неотложных мероприятий с указанием видов и объектов противопаводковых работ (Приложение 3).

- Определить состав сил и средств, привлекаемых для проведения противопаводковых работ (приложение 4).

- Рекомендовать руководителям организаций, привлекаемых к противопаводковым мероприятиям, провести проверку готовности техники.

- По окончании прохождения весеннего паводка, в течение недели, предоставить в противопаводковую комиссию Быковского муниципального района отчет о проведенных мероприятиях по пропуску паводковых вод, а также сведения о характере и размерах причиненного ущерба.

- Признать утратившим силу постановление администрации Приморского сельского поселения от 19.02.2019 №21 «О предупредительных мероприятиях по обеспечению  безаварийного пропуска паводковых вод на территории Приморского сельского поселения в 2019 году»

- Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Приморского сельского поселения                                         И.И. Чижов

Приложение 1

к постановлению

администрации Приморского

сельского поселения

от 13.02.2020 №25

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности Приморского сельского поселения

к паводкоопасному периоду 2020 года

| Чижов Иван Иванович | - глава Приморского сельского поселения, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Малафеева Надежда Николаевна | -ответственный специалист по ГОЧС администрации Приморского сельского поселения, секретарь комиссии |
| Акимов Алексей Александрович | - начальник Приморской пожарной части, член комиссии |
| Чугунов Александр Николаевич | -мастер Приморского участка Быковского ДРСУ (по согласованию) |
| Степанов Дмитрий Евгеньевич | -директор МУП КХ «Приморск» (по согласованию) |

Глава Приморского сельского поселения                                    И.И. Чижов

|  |  | Приложение 2 к постановлению администрации Приморского сельского поселения от 13.02.2020 №25 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

по подготовке к паводкоопасному периоду и пропуску весеннего половодья 2020 года  на территории Приморского сельского поселения

| № п/п | Проводимые мероприятия | Дата проведения | Ответственные за исполнение | Отмет ка о про-ведении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уточнить состав КЧС и ПБ | До 01.03.2020 | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 2 | Подготовить проект «О предупредительных мероприятиях по безаварийному пропуску паводковых вод». | До 01.03.2020 | Специалист по ГОЧС |  |
| 3 | Уточнить состав сил и средств, порядок их выделения для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод. | До 01.03.2020 | руководители организаций |  |
| 4 | Провести заседания КЧС и ПБ поселения, где проанализировать возможную паводковую обстановку и ее влияние на населенные пункты района. | До 01.03.2020 | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 5 | Представить в КЧС и ПБ Быковского муниципального района: - планы предупредительных противопаводковых мероприятий; - перечень неотложных противопаводковых мероприятий с указанием проводимых видов, объемов работ и сметной стоимости; - расчет сил и средств и порядок их выделения для оказания помощи населению в период паводка; - состав противопаводковых комиссий. | До 01.03.2020 | Специалист по ГОЧС |  |
| 6 | Создать резерв ГСМ, строительных материалов (грунт, щебень, песок и т.д.) для ликвидации последствий паводка. | До 01.03.2020 | Руководители предприятий и организаций |  |
| 7 | Провести занятия с членами КЧС и ПБ по принятию решений и управлению для обеспечения безопасного прохождения весеннего паводка. | До 01.03.2020 | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 8 | Информировать население через средства массовой информации о складывающейся обстановке, а также о порядке действий при угрозе и подтоплении отдельных участков населенных пунктов | Постоянно | Специалист по ГОЧС |  |
| 9 | Представить в администрацию района подтверждающие документы в случае негативного воздействия схода паводковых вод на социальные объекты и домовладения граждан | Не позднее 5-ти дней после окончания паводка | Специалист по ГОЧС |  |

Глава Приморского сельского поселения                                           И.И. Чижов

|  |  | Приложение 3 к постановлению администрации Приморского сельского поселения от 13.02.2020 №25 |
| --- | --- | --- |

Перечень

неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

в 2020 году на территории Приморского сельского поселения

| № п/п | Наименование защищаемого объекта | Вид работ (объем в км.) | Фактический объем |  | Сметная стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Земляные (тыс. м3) | Бут, бетон, камень (тыс.м3) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Углубление траншеи ул. Советская, | углубление траншеи, очистка от мусора | - | - | 5000 |
| 2. | Возведение насыпи земляного полотна дороги по ул. Советская, пер. Садовый | 500м |  |  | 5000 |

Глава  Приморского сельского поселения                                       И.И. Чижов

Приложение 4

к постановлению

от 13.02.2020. №25

Состав

сил и средств  Приморского сельского поселения,  привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению и  ликвидации  последствий весеннего половодья и паводков 2020 года

| № п/п | Наименование аварийно-спасательного (аварийно-восстановительного) формирования | Базовая организация (Ф.И.О. руководителя предприятия) | Место дислокации АСФ | Телефон руководителя предприятия (раб./ дом) | Телефон диспет. службы (дежур.) | Численный состав АСФ, чел | Количество техники |  |  |  | Моторные лодки (ед.) | Катера (ед.) | Гребные лодки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего (ед.) | в том числе (ед.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | автомобильная | инженерная | специальная |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Аварийная бригада администрации | Администрация Приморского сельского поселения Чижов Иван Иванович | П. Приморск ул. Советская д. 19 | 3-32-46 | 3-33-01 | 7 | 2 |  | 1(мотопомпа) | 1(пожарная машина) | - | - | - |
| 2 | Бригада скорой медицинской помощи | МБУЗ «Приморская райбольница №2» Карпушова Наталья Александровна | П. Приморск ул. Набережная д. 31/1 | 3-32-47 | 3-33-03 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 3. | Аварийная бригада МУП КХ «Приморск» | МУК КХ «Приморск» Степанов Дмитрий Евгеньевич | П. Приморск ул. Советская д. 19 | 3-31-04 | 3-33-01 | 3 | 2 | 1(грузовая машина) |  | 1 (экскаватор) |  |  |  |

Глава Приморского сельского поселения                                         И.И. Чижов

Н.Н. Малафеева 3-31-04