**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Быковского муниципального района Волгоградской области

05 декабря 2017г. №124

п. Приморск

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

Приморского сельского поселения

Быковского муниципального района Волгоградской области

на 2018-2024 годы»

(в редакции от 06.03.2018 №29, 16.04.2018 №49, 07.05.2018 №58,

23.07.2018 №95, 08.11.2018 №155,24.04.2019 №57)

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Администрации Волгоградской области от 14.03.2017 № 132-п «О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 20.02.2016 № 56-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области» на 2016-2020 годы», администрация Приморского сельского поселения Быковского района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды Приморского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

Глава Приморского сельского поселения И.И.Чижов

Приложение

к постановлению

администрации Приморского

сельского поселения

от 05.12.2017 г. № 124

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды

Приморского сельского поселения

Быковского муниципального района Волгоградской области

на 2018-2024 годы»

Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

Приморского сельского поселения Быковского муниципального района

Волгоградской области на 2018-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа Приморского сельского поселения «Формирование современной городской среды Приморского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы» |
| Разработчик | Администрация Приморского сельского поселения Быковского муниципального района |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Приморского сельского поселения Быковского муниципального района |
| Участники Программы | Администрация Приморского сельского поселения Быковского муниципального района  Волгоградской области, физические и юридические лица |
| Цели программы | - повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Приморского сельского поселения и дворовых территорий многоквартирных домов;  -повышение качества и комфорта городской среды  на территории муниципального образования;  -развитие гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства |
| Задачи программы | - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования;  - обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями. |
| Срок реализации Программы | Муниципальная программа реализуется в 2018-2024 годы в один этап |
| Наименование индикаторов | -Количество дворовых территорий МКД подлежащих благоустройству – не менее 3 ед.  -Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – не менее 100%.  -Количество территорий общего пользования подлежащих благоустройству – не менее 2 ед.  -Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий – не менее 100% |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программы на 2018-2024 годы составит 3800 тыс. рублей,  в том числе:  средства субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды - 3000 тыс. рублей согласно нормативному правовому акту, регулирующему предоставление субсидий в рамках государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды»;  средства местного бюджета - 800 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -благоустройство не менее 3 дворовых территорий многоквартирных домов;  благоустройство не менее 2 общественных территорий |

**1. Характеристика проблемной сферы**

Условием устойчивого развития Приморского сельского поселения является ускоренное инфраструктурное развитие муниципального образования и формирование дружественной городской среды, стабильный рост качества и уровня жизни всех слоев населения.

Одним из главных приоритетов развития территории муниципального образования является создание для проживания населения и ведения экономической деятельности городской среды.

Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, на освещенных людных улицах уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающихся спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

В Приморском сельском поселении 3 многоквартирных жилых дома, которые построены 58 лет назад.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на сегодняшний день полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Несмотря на принимаемые меры, уровень придомовых территорий многоквартирных домов остается на низком уровне.

В недостаточном объеме производились работы в границах дворовых территорий многоквартирных домов по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения представлены, в основном, зрелыми или переросшими деревьями, отсутствуют газоны, не устроены цветники.

Отсутствует наружное освещение, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных детских спортивно-игровых площадок. Отсутствуют специально оборудованные парковки, что приводит к хаотичной стоянке транспортных средств.

В проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в том числе ремонте проездов, обеспечении освещения, установке скамеек и урн, а также детских и (или) спортивных площадок нуждается большая часть дворовых

территорий.

Во многих дворах имеющиеся объекты нуждаются в ремонте и реконструкции (пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары).

Надлежащее состояние дворовых территорий многоквартирных домов является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтобетонного покрытия проездов, пешеходных зон, озеленения, освещения дворовых территорий многоквартирных домов на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически надлежащего уровня городской среды, в том числе, улучшение безопасности.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия городской среды, повысить комфортность проживания населения поселка, увеличить площадь зеленых зон, обеспечить более эффективную эксплуатацию дворовых территорий многоквартирных домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений в границах дворовых территорий многоквартирных домов для маломобильных групп населения.

При реализации программы могут возникнуть финансово-экономические, нормативные, организационно-управленческие и социальные риски.

Риски связаны с дефицитом местного и регионального бюджетов и возможностью невыполнения обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы. Для снижения риска недостаточного финансирования необходимо обеспечения правильного расчета объемов средств бюджета Приморского сельского поселения, областного бюджета, а также средств, привлекаемых из внебюджетных источников.

Нормативные риски, связанные с неприятием или несвоевременным принятием правовых актов, сопровождающих реализацию мероприятий программы. Риск устраняется путем обеспечения оперативного контроля за процессом разработки, согласования и утверждения правовых актов, своевременного внесения требуемых изменений.

Организационно-управленческие риски связаны с несоблюдением сроков реализации мероприятий программы, недостаточной проработкой вопросов, решаемых в рамках программы. Риск устраняется путем оперативного сопровождения процесса реализации программных мероприятий.

Реализация мероприятий Программы в 2018 - 2024 годах позволит создать благоприятные условия проживания жителей поселка, обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

Показатели, характеризующие проблемную сферу

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Значения по годам** | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов | шт | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | шт/тыс.кв.м. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество и площадь общественных территорий | шт/тыс.кв.м. | 2/14,47 | 2/14,47 | 2/14,47 | 2/14,47 |
| Доля и площадь благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | %/тыс.кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля и площадь общественных от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройству | %/тыс.кв.м. | 100/  14,47 | 100/  14,47 | 100/  14,47 | 100/  14,47 |

**2.Цели, задачи и индикаторы Программы**

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории Приморского сельского поселения, повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования, развитие гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства.

Для достижения цели Программы запланировано решение следующих задач:

-обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Приморского сельского поселения;

-обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий;

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Приморского сельского поселения.

Целевыми показателями (индикаторами) программы являются:

-количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – не менее 3 ед.;

-доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – не менее 100%;

-количество благоустроенных общественных территорий – не менее 2 ед.;

-доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий – не менее 100%.

Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы:

-благоустройство не менее 3 дворовых территорий многоквартирных домов;

-благоустройство не менее 2 общественных территорий (площадей, улиц, пешеходных зон, иных территорий).

Оценка результативности и реализации программы будет осуществляться исходя из фактического объема выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, обустройству мест массового отдыха населения, благоустройство общественных территорий.

Перечень целевых показателей программы представлен в приложении 1 к программе.

Целевые показатели (индикаторы) ежегодно уточняются с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств.

**3. Ресурсное обеспечение**

В качестве основных мер государственной поддержки реализации мероприятий по благоустройству территории Приморского сельского поселения предполагается получении субсидии из областного бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

Потребность в финансовых средствах определяется исходя из финансовых возможностей бюджета Приморского сельского поселения и объема субсидий из областного бюджета.

Общий объем финансирования Программы на 2018-2024 годы составит - 3800 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:

а) средства местного бюджета - 800 тыс. рублей, в том числе:

2018год – 200 тыс. рублей;

2019год – 100 тыс. рублей;

2020год - 100 тыс. рублей;

2021год - 100 тыс. рублей;

2022год - 100 тыс. рублей;

2023год – 100 тыс. рублей;

2024год – 100 тыс. рублей.

б) средства субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды - 3000 тыс. рублей согласно нормативному правовому акту, регулирующему предоставление субсидий в рамках государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды».

Софинансирование работ по благоустройству территории Приморского сельского поселении предусматривает:

-участие Приморского сельского поселения в отборе муниципальных образований Волгоградской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы;

-заключение соглашения с комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области о предоставлении субсидий из областного бюджета в рамках государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы;

-получение субсидии из областного бюджета в целях софинансирования муниципальной программы формирования современной городской среды.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении 3.

**4. Управление Программой**

Администрация Приморского сельского поселения, как ответственный исполнитель Программы, обеспечивает:

-контроль за реализацией мероприятий Программы;

-общую координацию мероприятий Программы;

-представление ежеквартальных отчетов и информации о ходе реализации Программы в комитет жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области.

Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, эффективное использование выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

Средства, полученные в виде экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг при реализации мероприятия «Формирование современной городской среды Приморского сельского поселения», направляются исключительно на реализацию вышеуказанного мероприятия при условии внесения изменений в дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, внесенные в муниципальную программу формирования современной городской среды.

Ответственный исполнитель программы до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в отдел экономического развития, инвестиций, промышленности, торговли, поддержки предпринимательства и муниципального заказа администрации Волгоградской области годовой доклад о ходе реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется достижением основных показателей Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы на уровне муниципального образования привлекается общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией Программы после ее утверждения в установленном порядке.

Участие граждан, организаций должны быть направлено на наиболее полное заключение всех заинтересованных сторон, на выявление истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий Приморского сельского поселения.

При благоустройстве общественных и дворовых территорий возможно финансовое участие граждан, организаций, собственников помещений многоквартирных домов, заинтересованных в благоустройстве дворовых и общественных территорий.

Финансовое участие может принять любой гражданин, организация, собственник помещения в многоквартирном доме, путем приобретения за счет собственных средств малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок, зеленых насаждений строительных или иных материалов, необходимых для выполнения работ по благоустройству.

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах будет сформирован по результатам отбора, проведенного в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

-Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2024 годы;

-Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организации для включения общественных территорий, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2024 годы.

**5.Перечень мероприятий**

Основным мероприятием Программы является реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», которая включает в себя следующие мероприятия:

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий Приморского сельского поселения;

-повышение уровня благоустройства общественных территорий Приморского сельского поселения.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 2 к Программе.

Физическое состояние дворовых и общественных территорий, необходимость их благоустройства определяется по результатам инвентаризации, проведенной в порядке инвентаризации дворовых и общественных территорий муниципальных образований Волгоградской области, утвержденном Постановлением Губернатора Волгоградской области от 21.06.2017 №370.

Дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), подлежат благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству:

-ремонт дворовых проездов;

-обеспечение освещения дворовых территорий;

-установка скамеек;

-установка урн.

Перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, представлен в приложении 4 к Программе.

Перечень общественных пространств, нуждающихся в благоустройстве, представлен в приложении 5 к Программе.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий представлен в приложении 6 к Программе.

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству) исходя из потребности в случае принятия такого решения заинтересованными лицами включаются:

-оборудование детских и (или) спортивно-оздоровительных площадок;

-устройство автомобильных парковок;

-озеленение территории;

-ремонт и устройство ограждений;

-устройство пешеходной сети;

-формовочная обрезка деревьев;

-удаление аварийных деревьев и корчевание пней;

-иные виды работ.

Доля трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников и иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий устанавливается в размере 10% от общего количества заинтересованных лиц дворовой территории, на которой выполняются работы из дополнительного перечня.

Благоустройство дворовых и общественных территорий Приморского сельского поселения включает в себя следующие мероприятия, направленные на обеспечение физической, пространственной и информационной доступности дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения:

-оборудование тротуаров и дворовых проездов пандусами для въезда;

-устройство тактильной плитки для слабовидящих;

-установка скамеек со спинками;

-дополнительные парковочные места для инвалидов;

-оборудование доступных для инвалидов мест отдыха.

**6. Технико-экономическое обоснование**

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий (по минимальному перечню работ по благоустройству)

в рамках муниципальной программы Приморского сельского поселения

«Формирование современной городской среды

Приморского сельского поселения Быковского муниципального района

Волгоградской области на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Виды работ** | **Единица измерения** | **Единичная расценка, руб. (с НДС)** |
| 1. | Ремонт внутриквартального дворового проезда с исправлением профиля и устройством асфальтобетонного покрытия толщиной 4см | 1 кв.метр | 692,4 |
| 2 | Установка дорожного бордюра | 1п.метр | 1100,6 |
| 3. | Устройство дворового освещения с прокладкой питающих кабелей и установкой торшерных светильников | 1 светильник | 45000 |
| 4 | Установка скамейки | 1шт | 7000 |
| 5 | Установка урны | 1шт | 2000 |

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий (по дополнительному перечню работ по благоустройству)

в рамках муниципальной программы Приморского сельского поселения

«Формирование современной городской среды

Приморского сельского поселения Быковского муниципального района

Волгоградской области на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Виды работ** | **Единица измерения** | **Единичная расценка, руб. (с НДС)** |
| 1. | Устройство автомобильных парковок | 1кв.метр | 824,6 |
| 2 | Устройство пешеходной сети | 1кв.метр | 1115,5 |
| 3. | Устройство ограждений детских площадок | 1п.метр | 2822,00 |
| 4 | Устройство ограждения зон отдыха | 1п.метр | 2596,9 |
| 5 | Установка бордюра тротуарного | 1п.метр | 844,6 |
| 6 | Удаление аварийных деревьев и корчевание пней | 1ед. | 6605,7 |
| 7 | Установка детских площадок | 1ед. | 186419,4 |

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий (по минимальному и дополнительному перечням работ по благоустройству) подлежит корректировке согласно региональным индексам цен на дату выполнения работ по благоустройству.

**7. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации Программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации Программы**

Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации Программы определяется на основании дизайн-проектов и сметных расчетов в рамках реализации Программы. Право собственности на имущество (объекты) определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании заключенных договоров.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Приморского сельского поселения

Быковского муниципального района

на 2018-2024 годы»

Цели, задачи и индикаторы муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Приморского сельского поселения

Быковского муниципального района на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Наименование целей, задач** | **Наименование индикаторов достижения целей (выполнения задач)** | **Единица измерения** | **Значения индикаторов** | | | | | | | | |
| **Базовое** | **По годам реализации Программы** | | | | | | | **В результате реализации Программы** |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.** | **Цель: повышение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача:  обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Приморского сельского поселения | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов не менее 3 ед. |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процентов | 0 | 0 | 0 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 0 | 0 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – не менее 100% |
| 1.2. | Задача:  обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество благоустроенных общественных территорий - не менее 2 ед. |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | процентов | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий – не менее 100% |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Приморского сельского поселения

Быковского муниципального района

на 2018-2024 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Приморского сельского поселения

Быковского муниципального района на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования по годам, тыс. руб.** | | | | | | |
| **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** |
| Благоустройство общественных территорий | 3200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Благоустройство дворовых территорий | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО:** | **3200** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Приморского сельского поселения

Быковского муниципального района

на 2018-2024 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Приморского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **муниципальной программы** | **Год реализации** | **Наименование ответственного исполнителя муниципальной программы** | **Объемы и источники финансирования**  **(тыс. рублей)** | | | |
| **всего** | **в том числе** | | |
| **областной бюджет** | **местный бюджет** | **внебюджетные источники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Приморского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы» | 2018 | Администрация  Приморского сельского  поселения | 3200 | 3000 | 200 | 0 |
| 2019 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2020 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2021 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2022 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2023 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2024 | 100 | 0 | 100 | 0 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Приморского сельского поселения

Быковского муниципального района

на 2018-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий Приморского сельского поселения, нуждающихся в благоустройстве

|  |  |
| --- | --- |
| **№№** | **Наименование и адрес объекта** |
| 1 | Дворовая территория, прилегающая к МКД, расположенному по адресу: ул. Горького д.11 |
| 2 | Дворовая территория, прилегающая к МКД, расположенному по адресу: ул. Ленина д.33 |
| 3 | Дворовая территория, прилегающая к МКД, расположенному по адресу: ул. Ленина д.40 |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Приморского сельского поселения

Быковского муниципального района

на 2018-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

общественных пространств Приморского сельского поселения, нуждающихся в благоустройстве

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Наименование и адрес объекта** | **Виды работ** | **Год реализации** |
| 1 | Центральная площадь п. Приморск  пер. Парковский 10 | благоустройство | 2018 |
| 2 | Территория, в границах остановки и продовольственного рынка (п. Приморск ул. Горького 32, п. Приморск, ул. Чапаева 13/1) | благоустройство | 2019 |
| 3 | Центральная площадь п. Приморск  пер. Парковский 10 | благоустройство | 2023 |
| 4 | Центральная площадь п. Приморск  пер. Парковский 10 | благоустройство | 2024 |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Приморского сельского поселения

Быковского муниципального района

на 2018-2024 годы»

Визуализированный перечень

образцов элементов благоустройства минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Наименование вида работ минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий** | **Визуализация** | **Описание** |
| 1. | Обеспечение освещения дворовых территорий | C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\ulichnyy_fonar_fumagalli_gigi_g250_g25_156_000_aye27.jpeg | -высота не менее 4000мм  -материал: сталь оцинкованная  -светильник: светодиодный мощность не менее 40Вт |
| 2. | Установка скамеек | C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\1604.jpg | Скамейки  металлические длиной не менее 1,8м, шириной 0,8м, высотой 0,85м:каркас скамейки изготовлен из профильной полой трубы сечением не менее 40х40мм.  м/конструкции грунтованы ГФ-021 и окрашены темной эмалью ПФ115; брус деревянный 50х50мм, окрашен лаком |
| 3. | Установка урн | C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\001.jpg | Урны объемом не менее 7,5л (ведро 0,25х0,25м, высотой 0,35м), ножки урны изготовлены из квадрат-трубы 10х10 мм с узорным рисунком из завитков, металлические конструкции грунтованы ПФ21 и окрашены темной эмалью ПФ115 |