ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Быковского муниципального района Волгоградской области

16 марта 2021г.                                                                                             №27

п. Приморск

О внесении изменений в постановление администрации Приморского сельского поселения  от 17.12.2018 №175 «Об утверждении муниципальной программы

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Приморского сельского поселения на 2019-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приморского сельского поселения, решением Быковской районной Думы от 30.10.2019 №2/31 «О внесении изменений в Генеральный план Приморского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области», администрация Приморского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Наименование муниципальной программы изложить в новой редакции: «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Приморского сельского поселения на 2019-2038 годы».

- Муниципальную программу  «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Приморского сельского поселения на 2019-2038 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

- Настоящее решение подлежит обнародованию.

Глава Приморского сельского поселения                                                  И.И. Чижов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Приморского

сельского поселения

от 16.03..2021 №27

Муниципальная программа

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Приморского сельского поселения

на 2019-2038 годы»

- Оглавление

- Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения

- Введение

  - Основания для разработки программы

  - Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса сельского поселения

  - Сроки и этапы реализации программы

  - Механизм реализации программы

  - Оценка ожидаемой эффективности

  - Принципы формирования программы

- Краткая характеристика муниципального образования

  - Информация о генеральном плане сельского поселения и схеме территориального планирования

  - Демографическая ситуация

  - Анализ социально-экономического развития сельского поселения

- Анализ существующей системы теплоснабжения

- Анализ существующей системы электроснабжения

- Анализ существующей системы водоснабжения

- Анализ существующей организации системы водоотведения

- Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения

  - Основные цели и задачи реализации программы

  - Система программных мероприятий

- Мероприятия программы по совершенствованию коммунальных систем сельского поселения и их стоимость

- Ресурсное обеспечение программы

- Социально-экономическая эффективность программы

- Механизм реализации программы и контроль над ее выполнением

- Особенности реализации коммунального обслуживания

- 1.	Паспорт Программы

| 1. | Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Приморского сельского поселения на 2019 - 2038 годы |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки Программы | -Генеральный план развития муниципального образования Приморского сельского поселения; -Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ; -Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; -Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; -Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; -Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов". |
| 3. | Заказчик Программы | Администрация Приморского сельского поселения |
| 4. | Разработчик Программы | Администрация Приморского сельского поселения |
| 5. | Цель Программы | Целью разработки Программы является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества и доступности производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| 6. | Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. Перспективное планирование развития систем; 3. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 4. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 5. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. |
| 7. | Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2019 - 2038 годы |
| 8. | Объем и источники финансирования Программы | 4000 тыс. рублей - всего, в том числе: 2019 год - 200 тыс. руб. 2020 год - 200 тыс. руб. 2021 год - 200 тыс. руб. 2022 год – 200 тыс. руб. 2023 год – 200 тыс. руб. 2024 год – 200 тыс. руб. 2025 год – 200 тыс. руб. 2026-2038 годы – 2600 тыс. руб. Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год. |
| 9. | Система организации и контроля над исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории Приморского сельского поселения. Контроль над исполнением Программы осуществляет администрация Приморского сельского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется администрацией Приморского сельского поселения, а также организациями коммунального комплекса в части разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией Приморского сельского поселения проводится ежегодный мониторинг. |

- 2.Введение

- 2.1	Основания для разработки Программы

Основанием для проведения работ по формированию Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  сельского поселения (далее - Программа) являются:

1.	Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

2.	Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

3.	Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 
№83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";

4.	Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 
№306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг";

5.	Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 
№307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам";

6.	Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 
№761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг";

7.	Постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2005 
№541 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг";

8.	Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 
№315 "Об утверждении типового договора социального найма жилого помещения";

9.	Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 №25 "Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями";

10.	Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу";

11.	Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.

12.	Генеральный План развития поселения.

## 2.2	Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса Приморского сельского поселения

Целью разработки Программы является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования Приморского  сельского поселения являются:

- инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

## 2.3	Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы: 2019 – 2038гг. Планировать реализацию мероприятий Программы на более длительный срок нецелесообразно вследствие постоянно изменяющейся экономической ситуации.

## 2.4	Механизм реализации Программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- передачу при необходимости части функций муниципального заказчика подведомственным учреждениям (организациям), которым муниципальный заказчик может передавать выполнение части своих функций;

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

Администрация сельского поселения осуществляет административный контроль над исполнением программных мероприятий.

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

## 2.5	Оценка ожидаемой эффективности

Результаты программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Приморского сельского поселения на 2019 - 2038 гг. определяются с помощью целевых индикаторов.

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экологической ситуации в сельском поселении за счёт:

1.	Технологические результаты:

- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- снижение потерь коммунальных ресурсов.

2.	Социальные результаты:

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение себестоимости коммунальных услуг.

3.	Экономические результаты:

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития поселения;

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса поселения.

## 2.6	Принципы формирования Программы

Формирование и реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Приморского сельского поселения базируется на следующих принципах:

– целеполагания – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

– системности – рассмотрение Программы как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

– комплексности – формирование в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, региональными, муниципальными и др.).

## 3.	Краткая характеристика муниципального образования

Приморское сельское поселение административно расположено в Быковском районе Волгоградской области, которое находится на расстоянии 60 километров от районного центра Быково и на расстоянии 110 километров от областного центра городского округа города-героя Волгоград. Поселок расположен в зоне степей и полупустынь, на левом берегу Волгоградского водохранилища. Прилегающие земли относятся к сельскохозяйственным угодьям. Почвенно-климатические условия без проведения крупных мелиоративных мероприятий неблагоприятны для ведения сельского хозяйства. Источниками водоснабжения населения являются артезианские скважины.

В поселении имеются клуб, школа, почтовое отделение, детский сад. Уклад жизни поселения однороден и рассматривается в сторону частного сельскохозяйственного производства.

## 3.1	Информация о генеральном плане Приморского  сельского поселения и схеме территориального планирования

Документом территориального планирования является генеральный план Приморского сельского поселения, утвержденный решением Приморской сельской Думы от 31.01.2013  №61/137, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Таблица 3.1.1

## 3.2	Демографическая ситуация

Анализ динамики численности населения проведен на основании данных Федеральной службы государственной статистики, предварительных данных Всероссийской переписи населения.

Демографическая ситуация в Приморском сельском поселении в последние годы характеризуется стабильной естественной убылью населения.

Таблица 3.2.1.

| Населенные пункты | Количество человек |  |  | Прирост (+) /Убыль (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |  |
| Приморское | 3186 | 3205 | 3123 | - 82 |
| сельское |  |  |  |  |
| поселение |  |  |  |  |
| ИТОГО | 3186 | 3205 | 3123 | -82 |

## 3.3	Анализ социально-экономического развития Приморского сельского поселения

В экономической сфере Приморского сельского поселения можно выделить следующие основные тенденции:

- на территории поселения отсутствуют крупные предприятия;

- низкая инвестиционная активность.

Основными отраслями экономики сельского поселения являются ЛПХ и малое предпринимательство.

Малое предпринимательство могло бы оказать положительное воздействие на развитие экономической базы поселения и решение социальных проблем. Ведущая роль в координации этих процессов сегодня принадлежит  администрации поселения. Местные органы власти заинтересованы в развитии малого предпринимательства, поэтому их деятельность должна быть направлена, в первую очередь, на поддержку перспективных предпринимательских проектов, развитие инфраструктуры, молодежного предпринимательства. Сферы организации досуга и бытовых услуг также способны оказывать положительное влияние на повышение уровня жизни и занятости населения.

Поселение относится к группе муниципальных образований с неудовлетворительной ситуацией на рынке труда.

В связи с дефицитом средств бюджета Приморского сельского поселения основной задачей программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2021 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем. Средний уровень износа инженерных коммуникаций по поселению составляет более 80% и характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. На территории сельского поселения не планируется строительство социально значимых объектов и жилых домов в связи с чем, увеличение имеющейся нагрузки не прогнозируется.

## 4.	Анализ существующей системы теплоснабжения

Теплоснабжение жилого фонда осуществляется от индивидуальных газовых котлов.

## 5.	Анализ существующей системы электроснабжения

Электроснабжение Приморского сельского поселения осуществляется от подстанции 110/6 кВ «Приморская» находящаяся на балансе Волжского РЕС филиала ОАО 2 «МРСК Юга»-«Волгограэнерго»,  используются воздушные линии 6 (10) кВ, 0,4кВ, принадлежащих ОАО «Волгоградоблэлектро». Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Приморского поселения является ПАО «Волгоградэнергосбыт».

Система электроснабжения находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Протяженность сетей 0,4 кВ составляет  50307 метров.

Обслуживающими организациями постоянно ведется контроль над эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

В перспективе необходимо дополнительно ввести мощности в северной части поселка, что позволит в целом, обеспечить надежность питания и соответствие требованиям ПУЭ (п. 1.2.17-1.2.21) и действующим нормативным документам.

## 6.	Анализ существующей системы водоснабжения

Обеспечение жителей Приморского сельского поселения водоснабжением осуществляется от 3 глубинных скважин. Централизованным водоснабжением пользуется 100 % жителей от общей численности.

Общая протяженность водопроводных сетей в поселении составляет 34 км.

Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителям в связи с чем, необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе.

Учитывая состояние существующего оборудования, потребности населения в водоснабжении, качество исходной воды и глубины залегания водоносных горизонтов предлагается  строительство новых водопроводных сетей, бурение новых скважин, замена ветхих сетей, капитальный ремонт скважин и установка частотных регуляторов вместо водонапорных скважин.

Особое внимание в сфере водоснабжения следует уделить установке приборов учёта. Экономический эффект от замены водопроводных сетей, реконструкции башен,  без налаживания учёта потребления воды будет менее ощутимым.

За период с 2019 по 2038 год в системах водоснабжения сельского поселения планируется:

- заменить (и проложить новые) участки водопроводных сетей;

- провести ремонт и реконструкцию водонапорных башен;

- произвести строительство двух новых скважин;

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории сельского поселения это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач.

## 7.	Анализ существующей организации систем водоотведения

Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения отсутствует. Водоотведение осуществляется в выгребные ямы и септики. Использование данных типов объектов не запрещено действующим законодательством в связи с чем, данной Программой не предусматривается строительство централизованной системы водоотведения.

- 8.	Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Приморского сельского поселения

## 8.1	Основные цели и задачи реализации программы

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Приморского сельского поселения, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

Также целями Программы на перспективный период до 2038 года являются:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения:

- повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

1.Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского поселения

2.Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

3.Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

4.Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

5.Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6.Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

7.Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории Приморского сельского поселения.

## 8.2	Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно – коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории сельского поселения.

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы, объединены по направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития сельского поселения на 2019 – 2038гг. Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

- наличие морально и физически устаревшего оборудования;

- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры сельского поселения

- наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды.

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- развитие системы коммунального водоснабжения сельского поселения, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения и  сельского поселения путем замены сетей водоснабжения и оборудования для уменьшения числа аварий;

- увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование.

Направление 2. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

- обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

## 9	Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем сельского поселения и их стоимость

В программе рассчитаны инвестиционные потребности и возможности в разрезе каждого вида услуг; разработаны приоритеты в разрезе каждого вида услуг, сбалансированные с финансовыми возможностями. Данные мероприятия представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1

| № п.п. | Наименование модернизируемого или строящегося объекта | Наименование мероприятий | Коли- чество | Планируемый год реали-зации | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция системы водоснабжения | Ремонт водопровода, с заменой труб на полиэтиленовые | 20 км./ 1км.в год | 2019-2038 | 3000,00 |
| 2 | Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 2.1 |  | строительство уличного освещения -ул. Пионерская -ул. Семенова -ул. Строителей -ул. Портовая -ул. Набережная -ул. Северная -ул. Совхозная -ул. Восточная -ул. 20 Партсъезда -ул. Пушкина -ул. Ленина -пер. Овражный -пер. Островского -ул. Горького -пер. Первомайский | 10,0км/ 500м в год | 2019-2038 | 1000,00 |

Мероприятия программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Приморского сельского поселения

10	Ресурсное обеспечение Программы

Состояние и уровень развития коммунальной инфраструктуры, как важнейший элемент функционирования и развития территории, выступают наряду с демографическим прогнозом, прогнозом экономического потенциала поселения.

Источниками инвестиционных средств для реализации Программы по возможности выступают собственные средства предприятий ЖКХ, бюджетные средства сельского поселения, средства муниципального района, областного и федерального бюджетов.

Пропорции финансирования и его распределение во времени определяют:

- инвестиционные возможности предприятий ЖКХ;

- инвестиционный потенциал бюджетов различного уровня.

## 11	Социально-экономическая эффективность реализации Программы

Итогом реализаций мероприятий Программы планируется увеличение роста уровня благоустройства жилищного фонда сельского поселения.

Позитивными результатом Программы можно считать:

- снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов коммунальной инфраструктуры и как, следствие рост доступности услуг для населения, с точки зрения его платежеспособности.

- повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что также входит в категорию комфортности условий проживания и обеспечивается за счет модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Другими результатами Программы являются:

- совершенствование взаимодействия с потребителями;

- снижение потерь, которое предотвратит выставление счетов за фактически не потребленные услуги;

- оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ, повышение их инвестиционной привлекательности;

- повышение собираемости платежей до 95-98% за счет жесткого контроля и ведения базы данных плательщиков, оперативного отслеживания платежей, что позволит снизить дебиторскую задолженность.

Риски, которые могут возникнуть при реализации мероприятий могут быть связаны с сокращением доли бюджетной поддержки ЖКХ, а также нарушением договорных обязательств по бюджетному софинансированию.

Помимо этого риски могут быть связаны с не выполнением (или не соблюдением сроков выполнения) плана мероприятий, определенных Программой.

## 12	Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением

Реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Приморского сельского поселения на 2019 - 2038 годы осуществляется администрацией Приморского сельского поселения.

На уровне Администрации поселения осуществляется:

- проведение предусмотренных Программой преобразований в коммунальном комплексе поселения;

- реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории поселения;

- проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей.

А также:

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

- подготовка предложений по распределению средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.

Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением - основным потребителем услуг в жилищно-коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Она организуется Администрацией сельского поселения с использованием средств массовой информации.

Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории Приморского сельского поселения осуществляет Глава сельского поселения или назначенное ответственное лицо.

В целях достижения на протяжении периода действия Программы определенных показателей, необходимо синхронизировать последовательность и сроки выполнения мероприятий, а также определить исполнительные и контролирующие органы данных мероприятий.

## 13	Особенности организации коммунального обслуживания

Платежи населения за жилищно-коммунальные услуги целесообразно собирать через кассы организаций ЖКХ, отделения банков или почтовые отделения связи и иными способами.

Целесообразно также разработать и утвердить в качестве модельных, рекомендуемых формы договоров на оказание коммунальных услуг и услуг по содержанию муниципального жилья.

В связи с преобладанием в жилищном фонде индивидуальной (частной) застройки наиболее целесообразно всестороннее развитие общественного самоуправления в жилищной сфере и благоустройстве. Например, формирование гражданами уличных, домовых объединений (домкомов и т.д.) в целях решения общих проблем коммунального обслуживания, совместного решения вопросов благоустройства придомовых территорий, выработки согласованной позиции в отношениях с организациями, оказывающими коммунальные услуги, услуги по ремонту и содержанию жилья, благоустройству. Нельзя исключать и возможности создания объединений собственников жилья в многоквартирных домах – товариществ собственников жилья (ТСЖ). В качестве мер, стимулирующих создание объединений собственников жилья и развитие общественного самоуправления в жилищной сфере, может быть рекомендовано:

- ведение разъяснительной работы с населением, пропаганда преимуществ общественного самоуправления в жилищной сфере;

- содействие в технической инвентаризации многоквартирных домов и составления кадастровых планов придомовых территорий, в которых создаются ТСЖ, и в государственной регистрации ТСЖ.

Крайне важным направлением способствования жилищному самоуправлению является организация различных форм обучения и проведения разъяснительной работы с собственниками и нанимателями жилых помещений, Такие мероприятия в форме семинаров, круглых столов целесообразно проводить с участием представителей коммунальных организаций, а также всех заинтересованных граждан, в частности владельцев индивидуального жилья, напрямую заключающих договоры на коммунальное обслуживание. Целесообразно размещение в помещениях администраций поселений информационных материалов по вопросам коммунального обслуживания и жилищного законодательства в виде стендов, "стенных газет" и т.д.